北京大学人民医院

BI项目运维服务项目（2018）SOW

本实施工作说明书（Statement Of Work，以下简称“SOW”）是甲方（以下简称“甲方“）和承接公司（以下简称“乙方”）共同完成，旨在界定实施服务明细条款。

本工作说明书定义了2018年人民医院和乙方在BI系统运维项目中约定的具体服务范围、周期、任务、资源计划、报价依据等内容，如与其他协议或约定存在差异，以本SOW为准。本SOW将作为项目执行过程控制和管理的指导文件。

根据项目建设需要，现需要启动商业智能系统运维项目2018年度的系统维护工作。

一、项目范围

1、甲方已上线的商业智能系统的维护工作，包括：

- 检查系统每日的运行状况

- 检查报表实例每日生成情况，仪表盘实时数据情况和前端系统问题

- 定期进行SSA层数据质量检查，并维护数据质量正常

- 定期进行DM层数据质量检查，并解决发现的问题

- 用户发现的数据错误，及时追踪数据错误的位置，解决并记录数据错误日志

- 根据院方业务人员需求，优化、调整现有BO设计

- 根据院方业务人员需求，优化、调整现有报表，如对报表增加分析维度或分析指标

- 对院方业务人员进行系统日常使用培训

2、数据质量监控和系统功能完善，包括：

- 根据目前系统数据特征，完善数据质量监控方案

- 完成数据质量监控方案的实施，保证数据质量时效性

- 根据监控信息，调整数据质量异常的数据

- 设计并实现全院，科室和个人报表的使用频率监控功能

- 定期检查报表使用情况，对使用较低的报表，及时了解内在情况做出调整

二、维护期与维护内容

2.1维护期

服务周期：自合同签订起一年

2.2运维范围

| 任务类型 | 任务名称 |
| --- | --- |
| 用户支持 | （1）日常用户培训； （2）用户提出的数据问题和疑问，及时解答； |
| 日常运维 | （1）检查系统每日的运行状况，包括系统数据处理情况、系统数据完整性等，当系统运行错误时，解决并记录错误； （2）检查报表实例每日生成情况，仪表盘实时数据情况和前端系统问题，当报表，系统有错误时，及时解决错误及记录错误并手工生成报表； （3）定期进行SSA层数据质量检查，并维护数据质量正常； （4）定期进行DM层数据质量检查，并解决发现的问题； （5）对用户发现的数据错误，及时追踪数据错误的位置，解决并记录数据错误日志； |
| 报表完善 | 根据用户的需求，修改和完善现有报表、短信； |

2.3维护内容

- 查找并解决用户提出的问题；

- 程序升级、上线的现场支持；

- 数据处理与统计；

- 程序安装、配置，及用户培训；

- 解决程序Bug；

- 应用系统运行环境、性能、作业执行情况监测；

- 重要时间或重要事件的技术支持；

- 专业技术咨询服务，提供可行性建议；

- 提供工作日志、操作手册等相关文档；

2.4系统巡检服务

    - 保证系统运行的稳定性，提前发现系统运行的隐患，巡检内容主要包括：

- 系统运行日志的监控，设备内存、硬件负载、端口运行状态检查；

- 系统运行状态信息记录、汇总，数据库定期备份；

- 发现故障后第一时间内通报相关人员；

2.5系统故障响应及处理

工程师响应并处理维护系统的故障，并在第一时间内处理；

- 系统故障响应、处理与记录；

- 按照公司的故障处理流程，升级操作与汇报；

- 提交故障处理报告，记录故障处理过程、解决问题；

2.6人员及工作要求

- 正常工作时间为周一至周五的上午8:00-下午17:00，法定节假日正常休息，夜间可采用电话或远程方式

- 提供7*24小时响应和技术支持

- 乙方需按时提供项目进展的周/月/季报，并在验收时打印，由项目经理和用户签字确认，作为本年度运维的工作量。

- 运维的驻场工程师需按甲方要求，每个工作日上下班时打卡记录考勤，将按HRP中考勤天数核减运维费用；

- 正常休假，如年假、病假将安排临时人员顶替，无人员顶替按缺勤处理；或亦可用甲方认可的紧急情况加班、临时工作任务等加班情况抵消。

- 在合同期间，应保证运维人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，并安排一个月的交接期，如甲方对运维人员不满意，则需要更换。

- 驻场项目新入职驻场人员，具备二年及以上HIT项目实施经验，前一个月不计入正式运维工作量；低于此能力人员，前三个月不能计入正式运维工作量。