北京大学人民医院

2018年医院感染管理系统运维项目SOW

本实施工作说明书（Statement Of Work，以下简称“SOW”）是甲方（以下简称“甲方“）和承接公司（以下简称“乙方”）共同完成，旨在界定实施服务明细条款。

本工作说明书定义了2018年人民医院和乙方在本项目中约定的具体服务范围、周期、任务、资源计划、报价依据等内容，如与其他协议或约定存在差异，以本SOW为准。本SOW将作为项目执行过程控制和管理的指导文件。

北京大学人民医院从2014/12月底，已成功上线医院感染管理系统和对外数据服务工具系统。医院感染管理系统实现了感染监测、预警干预、追踪&反馈和统计分析全流程闭环管理；对外数据服务工具实现了可配置灵活自定义CDR对外数据服务接口。

一、项目范围

应用系统在医院的使用范围:

医院感染管理办公室医务人员、护理部人员\医务处医务人员、微生物室检验人员

使用情况:医院感染管理系统和对外数据服务系统正常使用。

二、维护期与维护内容

2.1维护期

服务周期：自合同签订起一年

2.2维护内容

- 查找并解决用户提出的问题；

- 程序升级、上线的现场支持；

- 数据处理与统计；

- 程序安装、配置，及用户培训；

- 解决程序Bug；

- 应用系统运行环境、性能、作业执行情况监测；

- 重要时间或重要事件的技术支持；

- 专业技术咨询服务，提供可行性建议；

- 提供工作日志、操作手册等相关文档；

- 运维的工作同时修正一些已完成的画面的的需求变更,变更内容如下：

2.3系统巡检服务

    - 保证系统运行的稳定性，提前发现系统运行的隐患，巡检内容主要包括：

- 系统运行日志的监控，设备内存、硬件负载、端口运行状态检查；

- 系统运行状态信息记录、汇总，数据库定期备份；

- 发现故障后第一时间内通报相关人员；

2.4系统故障响应及处理

工程师响应并处理维护系统的故障，并在第一时间内处理；

- 系统故障响应、处理与记录；

- 按照公司的故障处理流程，升级操作与汇报；

- 提交故障处理报告，记录故障处理过程、解决问题；

2.5人员及工作要求

- 正常工作时间为周一至周五的上午8:00-下午17:00，法定节假日正常休息，夜间可采用电话或远程方式

- 提供7*24小时响应和技术支持

- 乙方需按时提供项目进展的周/月/季报，并在验收时打印，由项目经理和用户签字确认，作为本年度运维的工作量。

- 运维的驻场工程师需按甲方要求，每个工作日上下班时打卡记录考勤，将按HRP中考勤天数核减运维费用；

- 正常休假，如年假、病假将安排临时人员顶替，无人员顶替按缺勤处理；或亦可用甲方认可的紧急情况加班、临时工作任务等加班情况抵消。

- 在合同期间，应保证运维人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，并安排一个月的交接期，如甲方对运维人员不满意，则需要更换。

- 驻场项目新入职驻场人员，具备二年及以上HIT项目实施经验，前一个月不计入正式运维工作量；低于此能力人员，前三个月不能计入正式运维工作量。非驻场项目不作要求。

三、报价依据

3.1运维范围和预估工时

统计单位（人月）

| 工作项 | 说明 | 开发 | 测试 | 实施 | 汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常问题处理 | (1).查找问题：熟悉表及数据情况，及程序跟踪； (2).数据处理：需有具体的数据处理原则，即哪些数据可以处理，如何处理，如不能进行删除修改原始数据操作，或需记录操作的流程等等； (3).常见问题：需有常见问题的文档，以便对用户有统一的回答口径； (4).问题记录及反馈； | 3.5 | 0 | 0.5 | 4 |
| 培训 | (1).查找问题：熟悉表及数据情况，及程序跟踪； (2).数据处理：需有具体的数据处理原则，即哪些数据可以处理，如何处理，如不能进行删除修改原始数据操作，或需记录操作的流程等等； (3).常见问题：需有常见问题的文档，以便对用户有统一的回答口径； (4).问题记录及反馈； | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 数据统计 | (1).数据监测；相对固定的数据监测，保证系统性能； (2).作业执行情况监测； (3).巡查；固定的巡查计划，及重点人员的巡查； (4).处理故障：快速查找故障原因，并解决，包括数据库、程序、中间层和客户机的故障； | 1 | 0 | 1.5 | 2 |
| 合计 |  | 4.5 | 0 | 1.5 | 6 |

3.2资源投入构成

| 角色 | 人数 | 人员 | 资源投入比例 | 职级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件测试 | 1 | 俞文 | 30% | 中级 |
| 软件开发 | 1 | 郭红燕 | 30% | 高级 |
| 软件开发 | 1 | 付灵修 | 40% | 中级 |
| 合计 | 3 | 3人运维编制，计入运维体制实际1人。 |  |  |
|  | 备注：职级按照公司统一考核技术人员职级评定 |  |  |  |

3.3项目报价

| 服务项目 | 工程师 | 工作量 （人月） | 说明 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施服务 | 中级 | 1.5 | 对外数据服务系统0.5人月 医院感染管理系1人月 | 25000 | 37500.00 |
| 技术支持 | 高级 | 3 | 医院感染管理系统4.5人月 | 30000 | 90000.00 |
|  | 中级 | 1.5 |  | 25000 | 37500.00 |
| 合计 |  | 6 | 运维合计人月数：6人月 预算执行人月数：6人月 |  | 165000.00 |