挂号窗口大屏应用软件改造项目实施工作说明书

（Statement Of Work）

- 服务范围概述

以下是本次实施服务的范围概述：

1.1浩博泰德为北大人民医院实施门诊挂号窗口大屏应用显示系统，采用的是定制开发的可管理系统，系统采用C/S构架。

1.2实施目标：

（1）总体目标：实现挂号窗口显示屏上的内容的自定义更改、实现暂停办理、正常办理的状态显示等内容。

（2）安全目标：系统按用户或角色进行授权管理，用户登录系统后可实现功能权限、数据权限的管理，支持对相应窗口显示（界面）内容的更改，支持对账户密码的管理。

1.3实施部门：本次实施涉及的北大人民医院的相关部门列示如下：

| 单位名称 | 一级部门名称 | 二级部门名称 | …… |
| --- | --- | --- | --- |
| 北大人民医院 |  |  |  |

1.4实施服务的业务范围

| 业务分类 | 业务范围 |
| --- | --- |
| 账户管理(管理员) | 负责添加、删除、修改用户账户 |
| 业务管理(窗口) | 负责更改窗口显示界面、更改窗口显示状态 |
| 服务器管理 | 窗口内容的实时显示，对接LED大屏幕显示接口 |

1.5实施服务的模块范围：本项目实施模块范围包括下列模块：

| 序号 | 模块 |
| --- | --- |
| 1 | 账户管理模块 |
| 2 | 业务管理模块 |
| 3 | 服务器管理模块 |
| 4 | 数据库 |

1.6本项目为客户化开发项目，具体开发范围如下：

| 序号 | 开发范围 |
| --- | --- |
| 1 | 账户管理模块：本模块包含一个客户端，客户端与服务器连接，负责对具体窗口操作人员的增加、删除、修改等操作。 |
| 2 | 业务管理模块：本模块包含一个客户端，客户端与服务器连接，负责对具体窗口上方的LED显示屏显示的内容进行更改、发送暂停办理指令等操作。 |
| 3 | 服务器管理模块：本模块包含一个服务端，负责接收业务管理模块所发送的显示内容、指令等操作，并对接挂号窗口上方的LED显示屏的显示接口，将内容实时显示到挂号窗口上方的LED显示屏上。 |
| 4 | 数据库：数据库采用SQL Server数据库，采用本地化轻型数据库模型，本次项目涉及在SQL数据库中建立本项目中所使用的表。 |

- 项目实施计划、交付成果

2.1项目计划

项目整体计划如下：

| 门诊挂号窗口信息显示项目总体计划（单位：天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务/阶段 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
| 1 | 项目定义及确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 系统设计及实现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 模拟运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 上线支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2交付成果

门诊挂号窗口信息显示系统实施过程中不同阶段需交付的成果列举如下：

| 项目阶段 | 交付成果 |
| --- | --- |
| 项目定义及确认 | 项目功能确认书、项目实施计划 |
| 系统设计及实现 | 软件各功能开发完成、数据库各表运行正常、拟定系统使用说明书。 |
| 模拟运行 | 模拟运行本系统，并对BUG修正 |
| 上线支持 | 正常运行本系统，各项功能达到目标。 |

- 项目完成定义

交付成果中列举的项目功能及文档全部提交

- 期限

项目将于合同签订之日开始，在服务和交付项得到客户的接收确认制作周期终止。